✅ 最终确认版：CareerBridge Phase 1（Week 1–5）开发计划（融合建议）

以下版本整合了我们此前讨论的所有要素，适合你作为 Notion 开发总表或 GitHub 项目看板的【主蓝图】。

✅ 通用规范（全阶段适用）

| 类别 | 规范 / 建议 |
| --- | --- |
| 接口规范 | success / message / data 统一结构，路径建议 /api/v1/ 起始 |
| 权限控制 | JWT + 角色校验装饰器 + 前端路由拦截 |
| 配置管理 | 使用 .env 存储密钥；禁用 DEBUG 模式部署 |
| 日志系统 | Django Logging + 操作日志持久化（Week 5） |
| API文档 | Swagger (drf-yasg) 或 Postman Collection |
| 单元测试 | Django TestCase + pytest，CI跑测试覆盖注册、上传、支付流程 |
| 幂等设计 | 分析、支付、上传接口设计幂等性校验（如 resume hash、order_id） |
| 异常监控 | 推荐接入 Sentry（或 sentry_sdk）记录生产错误 |
| 国际化 | 邮件模板/站内通知支持 i18n 格式 |

🟢 Week 1：用户系统 + Mentor 模块搭建

🎯 目标：注册/登录（JWT）、角色管理、Mentor 数据结构、审核系统

🔧 任务细化：

- 自定义 User 模型（含 role + avatar）

- 注册接口 + 登录接口（JWT）

- 邮箱唯一性 + 邮箱验证预留机制

- MentorProfile 模型（字段：bio, tags, expertise, linkedin, avatar）

- GET /api/v1/mentors/：分页、标签筛选、状态过滤

- 管理员后台（admin 页面 + 审核接口）

- 注册/登录前端 UI（含错误提示）

- mentor 列表页 UI（分页）

🟢 Week 2：简历上传 + AI 分析打通

🎯 目标：PDF 上传、OpenAI 接口调用、异步分析反馈

🔧 任务细化：

- 上传接口（/api/v1/upload-resume/）：校验格式/大小，上传 S3

- 简历分析接口（异步处理，支持任务状态查询）

- Celery + Redis 配置 + worker 启动（支持任务监控）

- 分析缓存设计（如文件 hash）

- OpenAI 封装模块（关键词提取 + 结构分析 + 分数）

- 分析记录持久化 + 用户查询接口

- 前端上传页面（含进度条、格式校验、loading 提示）

- 分析结果页面展示（结构化分字段）

🟢 Week 3：导师预约系统 + Stripe 支付接入

🎯 目标：选择 mentor + 时间段，完成支付，修改预约状态

🔧 任务细化：

- Appointment 模型（含状态流转、mentor_id + time_slot 唯一约束）

- Stripe SDK 接入：

  - 生成付款链接

  - 接收 webhook 回调（幂等校验）

  - 支付失败机制 + 自动清理

- mentor 可用时间段展示（如 /availability/mentor/:id）

- 预约接口 + 冲突校验

- 通知系统调用：支付成功后站内消息 + 邮件

- 前端页面：时间选择 UI、支付跳转页面

🟢 Week 4：用户中心构建（简历 + 预约记录）

🎯 目标：用户 Dashboard 展示所有分析和服务记录

🔧 任务细化：

- /api/v1/resume-history/：分页、时间筛选、导出 CSV

- /api/v1/appointment-history/：分页、状态筛选

- 用户中心页面：

  - Tab 分页组件：简历记录、服务记录

  - 卡片组件可复用（统一样式）

- 导出按钮 + 权限控制

- 页面空状态 / loading 优化

- 可选功能：预约记录状态进度条（显示 pending → paid → confirmed）

🟢 Week 5：通知系统 + 管理后台优化

🎯 目标：完成站内通知 + 邮件提醒系统 + 管理员模块增强

🔧 任务细化：

- Notification 模型（user_id, type, is_read, payload, created_at）

- GET /notifications/ + POST mark-read/

- 邮件模板系统（支持注册、支付、审核等模板）

- SMTP 配置（mailgun / SendGrid）

- 管理员后台：

  - mentor 审核列表（分页、状态切换）

  - 全站预约列表（筛选）

  - 日志记录：用户 + 管理员行为（如 mentor 审核、支付状态变更）

🟡 后续准备（Phase 2 奠基）

- Celery 任务接口预留任务状态字段（Phase 2 可用于面试预约）

- Stripe 支付成功后预留反馈接口（Phase 2 用于评分）

- 用户中心预留“我的评分反馈”模块

- 通知系统支持多渠道拓展（短信、推送）